Приложение к решению Совета

Савинского муниципального

района от 04.08.2011 № 42

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского муниципального района на 2011-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Решение Савинского районного Cовета от 04.03. 2010г.№ 9 «Об утверждении Схемы территориального планирования Савинского муниципального района» |
| Заказчик Программы | Администрация Савинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Комитет по экономике и предпринимательству администрации Савинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Савинского муниципального района, предприятия коммунального комплекса района. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Схемы территориального планирования Савинского муниципального района. 2.Реализация Стратегии социально-экономического развития Савинского муниципального района до 2020 года. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации мероприятий Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 -2016 г. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация и новое строительство коммунальных сетей, модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Источники финансирования Программы | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципального района, средства предприятий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Савинский муниципальный район». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Савинского муниципального района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Савинского муниципального района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют органы местного самоуправления Савинского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского муниципального района

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского муниципального района (далее Программы) базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы  должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы  как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы  в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище», Программой обеспечения населения питьевой водой  и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватности и оперативности принимаемых решений;

- реалистичности мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачности выполнения научно-исследовательской работы.

Целями Программы являются обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Программа  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Савинский муниципальный район».

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих Программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и др.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: коммерческого, бюджетного, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект-повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы станут:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

-   определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

-    организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

-координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

-  обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

-   внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

-    предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Краткая характеристика  Савинского муниципального района

Территория

Савинский муниципальный район входит в состав Ивановской области, граничит с  Лежневским, Шуйским и Южским муниципальными районами, а так же с Ковровским, Камешковским  и Суздальским районами Владимирской области.

В Савинском муниципальном районе образованы одно городское и пять сельских поселений:

-  Архиповское сельское поселение

- Савинское городское поселение

- Вознесенское сельское поселение

- Воскресенское сельское поселение

- Горячевское сельское поселение

- Савинское сельское поселение

Административный и культурный центр района п. Савино расположен в 65км от областного центра г.Иваново. Основан в 1869 году в качестве железнодорожной станции Егорьевская, позже переименован в Савино. Статус посёлка городского типа получил в1938 году.

В 30 км от района проходит автомагистраль федерального значения «Иваново-Москва», район пересекает автодорога регионального значения «Ковров – Шуя - Кинешма», железнодорожная магистраль федерального значения со станциями  Савино и Шорыгино.

Численность населения района на начало 2011г. 12,1 тыс. человек (1,2% населения Ивановской области), плотность населения составила 15,3 чел на 1 кв. км. (в 1985 г. 20 чел. на 1 кв. км.)

Общая площадь района 861 кв. км., из них 40,2%- земли сельскохозяйственного назначения, 49,1% лесные угодья.

На территории района осуществляют свою деятельность 20 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 1 автотранспортное предприятие и более 200 индивидуальных предпринимателей.

Крупными предприятиями района являются: ООО СТФ « Солидарность», ООО СШФ

«Надежда», ООО» Архиповская мануфактура», ООО «Савинская кондитерская фабрика».

На территории района находится 68 магазинов, но имеется только два предприятия общественного питания, служба быта представлена ограниченным видом услуг (парикмахерские услуги, услуги бань, услуги по ремонту сложной бытовой техники).

Водоснабжение района  осуществляется за счёт подземных источников и подземных вод. Основным источником централизованного водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система канализации имеется в п. Савино и с.Архиповка. В других населённых пунктах централизованной системы канализации нет.

Теплоснабжение осуществляется от централизованных  котельных и индивидуальных систем отопления, работающих на твёрдом и газообразном видах топлива.

Газоснабжение района осуществляется на базе природного газа от магистрального газопровода Горький - Череповец, проходящего  по территории района.

Электроснабжение района осуществляется от электрических сетей Ивановской энергосистемы через существующую подстанцию 35/10кВ «Савино»

Климат

Территория района характеризуется умеренно-континентальным климатом, с умеренно тёплым и влажным летом, и суровой зимой. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 29*С. Максимальная амплитуда-81*.

Тёплый период длится 145 дней, холодный- 221 дней.

Территория района характеризуется оптимальным увлажнением. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает 600 мм. Распределение осадков по сезонам неравномерное: максимум осадков выпадает летом, затем, в порядке убывания следуют осень, весна, зима.

Население и трудовые ресурсы

Численность населения Савинского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 года составляет 12059 человек.

Численность населения с 1996 г. по настоящее время неуклонно сокращалась и за 14 лет она уменьшилась почти на 4 тысячи человек.

Численность населения района продолжает  сокращаться  достаточно высокими темпами. По сравнению с 2003 годом численность населения района сократилась на 13,5%, в то время как  в целом по Ивановской области темпы сокращения населения   за аналогичный  период были в 3 раза ниже и составили 4,4%.

В соотношении населения, проживающего в городской и сельской местности, изменения не прослеживаются и остаются стабильными. Доля городского населения в районе довольно высокая -55,3%, сельского -44,7. Этот факт говорит о том, что в районе не происходит глобальных изменений.

Выявленные тенденции в изменении численности населения района свидетельствуют о том, что происходит неуклонное снижение естественной базы для воспроизводства трудовых ресурсов, что в свою очередь создаёт угрозу консервации кризисных явлений в экономике района вследствие недостатка собственных трудовых ресурсов, особенно для промышленных видов производства.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне не эффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Износ основных фондов организаций жилищно-коммунального комплекса составляет более 70%  и продолжает увеличиваться, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов и энергоносителя.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. До настоящего времени не создан реальный механизм привлечения инвестиций в данную отрасль.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры  и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде единой Программы.

В рамках нижеприведенных разделов представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых в рамках предлагаемой Программы, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

## Характеристика системы «Теплоснабжение»

Годовой объем потребления  тепловой энергии на территории Савинского муниципального района по итогам 2010 г. составил 50,3 тыс.Гкал.         Планируется, что в ближайшие несколько лет объем потребления тепловой энергии останется на прежнем уровне.

На территории Савинского муниципального района тепловую энергию потребителям реализуют четыре поставщика:

- ОАО «Савинский Теплосервис». Объём отпуска тепла в 2010 году составил16,6тыс.Гкал, в том числе бюджетной сфере-3,2 тыс. Гкал,      населению- 8,9 тыс.Гкал.

- МУП ЖКХ «Архиповский тепловик». Объём отпуска тепла в 2010 году

составил12,8тысГкал, в том числе: бюджетной сфере-0,7тыс.Гкал, населению-5,5тыс.Гкал .

- ООО» Тепловик». Объём отпуска тепла в 2010 году составил 17,4тыс.  Гкал, в том числе: бюджетной сфере - 0,6тыс.Гкал  , населению -2,2 тыс.Гкал .

- ЗАО «Надежда». Объём отпуска тепла в 2010 году составил 10,5тыс.   Гкал, в том числе: бюджетной сфере-0,4тыс.Гкал,  населению-1,2тыс.Гкал.

.

#### Характеристика тепловых источников

На сегодняшний день производство тепловой энергии на территории  обеспечивается   7 котельными.

ОАО «Савинский Теплосервис» имеет на своём балансе 4 котельные, в том числе:

п.Савино

- квартальная котельная, мощность 6,1 Гкал\час., с двумя газовыми котлами марки КВГ-4,65-150, год установки- 1988.

- котельная ЦРБ, мощность 0,32 Гкал\час., пять газовых котлов марки Ишма-100, год установки-2006.

- котельная школы, мощность 0,28 Гкал\час, с тремя газовыми котлами марки КВа-100 «Радон»., год установки-2004.

д. Горячево

- угольная котельная, мощность 0,4 Гкал\час, марка Универсал-6М, год установки 1971. Износ основных производственных фондов в 2010 году составил 100%.

Общая протяженность тепловых сетей данного предприятия составляет –4,2 км.

На балансе ЗАО «Надежда» имеется газовая котельная с тремя котлами марки Факел-Г, мощность 3,0 Гкал\час, год установки-1975.

Износ основных фондов в 2010 году составил -100%.

Протяженность тепловых сетей- 1,3 км.

На балансе ООО «Тепловик» имеется газовая котельная с тремя котлами марки ДКВР-4/13, мощность котельной 6,5 Гкал/час, год установки -1972.

Износ основных фондов на 01.01.2011г. составил-71%

Протяженность тепловых сетей –4,8 км.

На балансе МУП ЖКХ «Архиповский тепловик» имеется газовая котельная с двумя котлами марки ДКВР-6,5/13, мощность котельной 8,0 Гкал/час, год установки-1974.

Износ основных фондов на 01.01.2011г. составил-60%

Протяженность тепловых сетей- 2,5 км.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 20 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляет 10-12 процентов.

Кроме того на территории района есть еще  12 котельных, имеющих локальный характер. Эти котельные отапливают отдельные объекты социальной сферы (школы, д\сады, объекты культуры и здравоохранения).

## Характеристика системы «Водоснабжение» и «Водоотведение»

На территории района имеются централизованные системы  хозяйственно - питьевого водоснабжения.

Для посёлка Савино вода поступает из артезианских скважин. В других населённых пунктах основными источниками централизованного водоснабжения являются артезианские скважины. Следует отметить, что, как правило, системы водоснабжения и водоотведения сконцентрированы рядом с предприятиями.

Не охваченные централизованным водообеспечением потребители используют воду из колодцев и индивидуальных скважин.

Всего на территории района имеется 49 артскважин, 25 из них находятся на балансе ОАО «Савинский Водоканал» -основного предприятия в районе, занимающего водоснабжением.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 35 км.

Все водопроводные сети проводились в своё время хозяйственным способом с использованием имеющихся в наличии материалов (т.е. на одном водопроводе трубы состыкованы из различных материалов).

Износ водопроводных сетей по району составляет свыше 60 процентов, водопроводных насосных станций свыше 65 %. Ветхое состояние систем водоснабжения приводит к утечке и неучтенному расходу воды при транспортировке, иногда достигая 20% поданной в сеть воды.

Предприятия жилищно-коммунального комплекса оказывают услуги водоснабжения населению района и прочим муниципальным организациям.

Центализованные системы канализации не охватывают полностью какой либо населённый пункт, централизованная система канализации существует в посёлке Савино и селе Архиповка. В сельских населенных пунктах централизованной системы канализации нет. Население пользуется уборными и выгребными ямами. 	Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод. Существующие очистные сооружения не отвечают требованиям к качеству очищенных вод, не обеспечивают требуемую «Правилами охраны поверхностных сточных вод» степень очистки сточных вод. Канализационные сети исчерпали нормативный срок службы, их износ составляет от 90 до 100%, что при регулярных перегрузках значительно увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Для улучшения ситуации с водоснабжением и водоотведением необходимо осуществление следующих мероприятий:

-  проведение собственниками всех мероприятий, связанных с эксплуатацией скважин, в первую очередь надзорных (регулярных анализов качества воды, постоянного учёта и других замеров);

- при разработке генеральных планов городских и сельских поселений  уделять особое внимание защите территорий водозаборов от негативного воздействия;

- поиск возможности для строительства очистных сооружений во всех крупных населённых пунктах, либо организация централизованного вывоза сточных вод на предприятия по их очистке;

- проведение разъяснительной работы  с населением о  необходимости организации индивидуальных систем очистки стоков;

- типы очистных сооружений и метод очистки стоков должны определяться, в каждом конкретном случае в зависимости от геологических, гидрологических топографических условий.

Характеристика системы «Газоснабжение»

Газоснабжение района осуществляется на базе природного газа от магистрального газопровода Горький – Череповец, проходящего по территории района. Газом обеспечены следующие населённые пункты:

п  Савино, с. Архиповка, д. Полома, д. Шестуниха, д.Савино, д.Слабнево.

Перспективная схема газоснабжения принята в соответствии со схемой разработанной ОАО «Промгаз» и схемой территориального планирования Ивановской области.

Предполагается обеспечить газом следующие населённые пункты: Панфилово, Объедово, Вознесенье, Тепляки, Агрофенино, Польки, Меховицы, Антилохово, Курмыш, Покровское, Воскресенское, Ворониха, Панино, Горячево, Набережная, Шапкино. Так же необходима реконструкция ГРС для обеспечения стабильной работы всей системы. При этом срок реализации предложений обозначить невозможно.

Строительство этих газопроводов имеет большое социально-экономическое значение для дальнейшего развития Савинского муниципального района, даст возможность получить доступ к голубому топливу, что обеспечит комфортные условия проживания, создаст новый, более качественный, уровень жизни в сельской местности улучшит  ситуацию экономики в районе.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей Савинского муниципального района жилищно-коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать ниже перечисленные проекты по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем  учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы ЖКХ Савинского муниципального района.

## Направления развития системы «Теплоснабжение»

В числе основных направлений модернизации тепловых активов на территории Савинского муниципального района, реализация которых необходима для целей повышения надежности и качества функционирования муниципальной системы теплоснабжения, следует отметить следующие:

- Сокращение потерь теплоносителя в сетях;

- Повышение эффективности использования тепловой энергии;

- Оптимизация системы теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы »Теплоснабжение»

| № | Наименование мероприятий | Адрес | Стоимость (тыс.руб) | Год исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК | п.Архиповка | 9000 | 2011 |
| 2 | Модернизация котельной в Больничном городке | п.Савино | 500 | 2011 |
| 3 | Модернизация котельной ООО»Тепловик» | п.Савино | 2000 | 2011 |
| 4 | Замена теплотрассы 0,3км | п. Савино: ул.Перво- майская 16,18 | 200 | 2011 |
| 5 | Восстановление изоляции 0,5км | п.Савино:ул.Первомайская26,28,36,38,ул. Фабричная | 300 | 2011 |
| 6 | Замена аккуму- ляторного бака | Котельная п.Савино. ул.Первомайская д.43 | 800 | 2012 |
| 7 | Замена теплотехнич. оборудова ния и установка частотных преоброзователей | Котельная п. Савино Ул. Первомайская,д.43 | 660 | 2013 |
| 8 | Замена теплотрассы 0,1км | Котельная,п.Савино. ул.Первомайская.43 | 240 | 2014 |
| 9 | Изоляция теплотрассы 0,6км | п. Савино,котельная ЦРБ | 400 | 2014 |
| 10 | Замена теплотехнич.оборудова-ния и установка частотных преоброзователей | Котельная,п.Савино. ул.Первомайская.43 | 300 | 2015 |
| 11 | Изоляция теплотрассы 0,3км | Котельная д.Горячево | 200 | 2015 |
| 12 | Проведение испытания на максимальную температуру теплоносителя, определение тепловых и гидравлических потерь тепловых сетей | Котельная,п.Савино. ул.Первомайская.43 | 250 | 2016 |
| 13 | Замена теплотехническо-оборудования и уста- новка частотных преоброзователей | Котельная п.Савино. ул.Первомайская.43 | 400 | 2016 |
|  | ИТОГО |  | 15250 |  |

## Направления развития систем  «Водоснабжение», «Водоотведение»

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории Савинского муниципального района, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод, являются следующие:

- Повышение надежности и качества водоснабжения потребителей Савинского муниципального района;

- Обеспечение нормативной надежности подачи воды потребителям.

- Реконструкция и развитие системы водоотведения и очистки сточных вод.

- Повышение эффективности системы очистки сточных вод .

По каждому из перечисленных направлений в рамках Программы предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

- Замена водопроводных сетей в п.Савино по ул. Первомайская,Кирова, Е.Кирьяновой в количестве 1,6км – 2080т. руб;

- Замена оборудования артезианских скважин -800т.руб;

- Замена водопроводных сетей в с.Архиповка по переулкам Школьный, Аптечный, ул. 1-я Кооперативная,Ленина, Советская в количестве 1,7км-1700т.руб;

- Бурение 2-х артезианских скважин в с. Архиповка с устройством водоводов 800м-3000т.руб ;

- Бурение 3-х артезианских скважин в районе МУЗ «Савинская ЦРБ» в п. Савино с устройством водоводов и подключением к центральной водопроводной сети – 8000т.руб;

- Замена канализационных сетей в п. Савино по улицам Первомайская, от Больничного городка, ул. Шуйская, Текстильная-1,2км -1200т.руб;

- Замена канализационных сетей в с. Архиповка по ул.Ленина, Советская, пер. Аптечный -0,8км -800т.руб;

- Выполнить   проект на реконструкцию очистных сооружений в п.Савино-4800т.руб;

- Реконструкция очистных сооружений п. Савино -250000т.руб;

- Проект на реконструкцию очистных сооружений с.Архиповка -3900т. Руб;

- Реконструкция очистных сооружений  в с.Архиповка -200000т. руб.

Общая сумма инвестиций на 2011-2012г.г. составляет 476280т.руб.

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов по развитию систем «Водоснабжение» и «Водоотведение» позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

- удовлетворение возрастающих требований к количеству и качеству воды;

- снижение рисков химического и микробного загрязнения водных источников;

- повышение надежности и экономичности работы системы водоснабжения ;

- обеспечение требуемого уровня очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод;

- увеличение надежности работы канализационных сетей;

- оптимизация и повышение эффективности системы водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации.

# СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы начинается с 2011 года.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ зависят от сроков разработки проектно-сметной документации и сроков привлечения инвестиций на реализацию проектов.

Начало реализации большинства проектов Программы можно инициировать, начиная с 2011 г., при прогнозировании финансово-экономических и тарифных последствий проведения программных мероприятий, получаемый в виде сокращения себестоимости отдельных коммунальных услуг экономический эффект учитывался как величина снижения их стоимости для конечного потребителя, а не как величина увеличения рентабельности деятельности соответствующего субъекта коммунальной инфраструктуры.

Управление программой и контроль за ходом её бюджетного финансирования на местном уровне

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации Савинского муниципального района.

Администрация также формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из областного бюджета в рамках реализации областных целевых программ и организует проведение конкурсов по их реализации; при необходимости заключает контракты на выполнение работ в рамках мероприятий.

Программные мероприятия подтверждаются рабочими проектами и сметно-финансовыми расчетами (проектно-сметной документацией).

Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно администрацией Савинского муниципального района.