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	АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от 29.12.2023 № 1006-п

	п. Савино


О внесении изменений в постановление администрации 
Савинского  муниципального района от 18.10.2017 №754-п 
« Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории  Савинского городского поселения»»
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Савинского муниципального района  24.03.2023г. № 221-п «О порядке разработки и реализации  муниципальных программ Савинского муниципального района и Савинского городского поселения», администрация Савинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:
   1. Внести изменения в приложение к муниципальной программе (комплексной программе) Савинского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения», утверждённую постановлением   от 18.10.2017 № 754-п, изложив его в новой редакции (прилагается):
  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Савинского муниципального района в сети «Интернет».
     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Савинского муниципального района по экономическому развитию и ЖКХ  В.П. Матвиенко.
Глава  Савинского 
муниципального района                                                     С.В.Поварков
Приложение  
к постановлению администрации                                                                                                                 Савинского  муниципального района                                                                                                                
от 29.12.2023 №  1006-п
«Приложение
к постановлению администрации 
Савинского муниципального района 
от 18.10.2017 № 754-п
Муниципальная программа Савинского городского поселения 
«Формирование современной городской среды 
на территории Савинского городского поселения»
Приоритеты и цели стратегического развития  Савинского  городского поселения
1. Оценка текущего  состояния в сфере   формирования современной городской среды 
на территории Савинского городского поселения
   Надлежащее состояние общественных и дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной  экологической  и эстетической  городской среды.
 Текущее состояние благоустройства большинства территорий Савинского городского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
    На территории многих пространств отсутствует освещение,  необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.
   Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест — все это негативно влияет на качество жизни населения Савинского городского поселения.
  Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории.  Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды — ее адаптация к требованиям  инвалидов и маломобильных групп населения.
  Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека  позволит не только удовлетворять жилищные потребности , но и обеспечит высокое качество жизни в целом.
  С 2018 года по 2022 год на территории Савинского городского поселения  в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» благоустроено 6 общественных территорий (площадей, парков, иных территорий) и 5 дворовых территорий.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы Савинского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения»
 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Савинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения» определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, Стратегии   социально-экономического развития Ивановской области до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ивановской области  от 27.04.2021 № 220-п.
 Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Савинского городского поселения. 
   Стратегическая цель — комфортная и безопасная среда для жизни. 
   Основным результатом является улучшение качества городской среды в полтора раза. 
3. Задачи муниципального управления , способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы Савинского городского поселения «Формирование современной городской среды Савинского городского поселения»
      Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем реализации задач по созданию механизмов развития комфортной городской среды.
       Мероприятия муниципальной программы Савинского городского поселения направлены на достижение национальной цели и осуществляются путем решения основных задач муниципальной программы:
   создание механизмов развития комфортной городской среды ;
 повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и дворовых территорий; 
   улучшение архитектурного облика Савинского городского поселения, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей;
   создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
   создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
  Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в создании комфортной городской среды будет способствовать массовому движению за чистоту, эстетический вид всех объектов недвижимости, за создание приятной городской среды. 
   Реализация мероприятий приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области. 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы (комплексной программы) 
Савинского городского поселения
« Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения»
1.  Основные положения
	Куратор муниципальной программы (комплексной программы)
	 Заместитель главы администрации Савинского муниципального района Ивановской области по экономическому развитию и ЖКХ 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	 Рябова Ольга Геннадьевна - начальник отдела ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского муниципального района 

	Срок реализации программы
	I этап: 2018 год — 2023 год
II этап: 2024 год — 2026 год

	Цель муниципальной программы
	1. Повышение уровня комфортности городской среды

	Направления муниципальной  программы 
	1.  «Благоустройство дворовых территорий  и  территорий общего пользования».


	Объёмы финансового обеспечения.
	Этап I :  44 703 212,92 руб. 
Этап II : 5 659 204,00 руб.

	Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития  Савинского муниципального района
	1. Повышение качества  и комфорта городской среды.
Показатель: «Увеличение благоустроенных дворовых  и общественных  территорий Савинского городского поселения».


2. Показатели муниципальной программы
(комплексной программы)
	№
п/п
	Наименование показателя
	  Единица измерения (по   ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с  показателя стратегических целей

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения»
№ 1. «Повышение уровня комфортности городской среды».

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году
	Единица
(642)
	0
	0
	0
	0
	Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 № 474 ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»
	Отдел ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского мунципального района
	Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий Савинского городского поселения

	2.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования в отчётном году
	Единица
(642)

	1
	0
	0
	0
	Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 № 474 ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»
	Отдел ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского района
	Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий Савинского городского поселения

	3.
	Общее количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив
	Единица
(642)
	1
	1
	2
	2
	Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 № 474 ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»
	Отдел ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского муниципального района
	Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий Савинского городского поселения


*Количественный показатель проекта будет скорректирован после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив.
3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
(комплексной программы)
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Направление 1 «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования»

	1.1
	Муниципальный проект  «Формирование комфортной городской среды »
(Заместитель  главы администрации Савинского муниципального района  по экономическому развитию и ЖКХ - куратор)

	
	Ответственный за реализацию  :
Отдел ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации 
Савинского муниципального района
	Срок реализации :  (2024-2026 гг.)

	1.1.1
	Улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов
	Увеличение количества  благоустроенных дворовых территорий , которые будут соответствовать эксплуатационным нормам и требованиям к 2026 году - 25.
Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями.
	Количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году

	1.1.2
	Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами  территорий общего пользования, которыми беспрепятственно  пользуется неограниченный круг лиц.
	Создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности пребывания населения в местах общественного пользования, расположенных на территории Савинского городского поселения.
Более эффективная эксплуатация элементов благоустройства.
Улучшение условий для отдыха и занятий спортом.
Обеспечение физической, пространственной  и информационной доступности зданий, сооружений, наиболее посещаемых мест общественного пользования для всех групп населения.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования в отчётном году

	1.1.3
	Взаимодействие граждан с органами власти в создании комфортной городской среды. 
	Повышение эффективности бюджетных расходов посредством вовлечения жителей Савинского городского поселения в процесс поддержки и выдвижения проектов развития территорий, основанных на местных инициативах.
Создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры Савинского городского поселения. 
	Общее количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив.


4. Параметры финансового обеспечения  реализации муниципальной программы (комплексной программы)
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Объём финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2024
	2025
	2026
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа (комплексная программа) «Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения»
(всего), в том числе:
	5 659 204,00
	0,00
	0,00
	5 659 204,00

	Бюджетные ассигнования, всего, в.т.ч.:
	5 623 952,68
	0,00
	0,00
	5 623 952,68

	- местный бюджет
	625 165,28
	0,00
	0,00
	625 165,28

	- областной бюджет
	1 038 787,40
	0,00
	0,00
	1 038 787,40

	- федеральный бюджет
	3 960 000,00
	0,00
	0,00
	3 960 000,00

	- внебюджетные источники
	35 251,32
	0,00
	0,00
	35 251,32

	Муниципальный  проект
«Формирование комфортной городской среды»
всего, в  том числе:
	5 659 204,00
	0,00
	0,00
	5 659 204,00

	Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:
	5 623 952,68
	0,00
	0,00
	5 623 952,68

	- местный бюджет
	625 165,28
	0,00
	0,00
	625 165,28

	- областной бюджет
	1 038 787,40
	0,00
	0,00
	1 038 787,40

	- федеральный бюджет
	3 960 000,00
	0,00
	0,00
	3 960 000,00

	- внебюджетные источники
	35 251,32
	0,00
	0,00
	35 251,32



Приложение 1
к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий
 Перечень многоквартирных домов п. Савино включенных в мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  поселка Савино» являются: 
№ 1 многоквартирный дом по ул. Марова, д.3 - территория благоустроена в 2017г. 
№ 2 многоквартирный дом по ул. Школьная, д.3 - территория благоустроена в 2017г. 
№ 3 многоквартирный дом по ул. Школьная, д.6 - территория благоустроена в 2017г. 
№ 4 многоквартирные дома по ул. Фабричная, д.9, Первомайская д.42 - территория благоустроена в 2017г. 
№ 5 многоквартирный дом по ул. им.Е.Кирьяновой, д.5 - территория благоустроена в 2017г. 
№ 6 многоквартирный дом по ул. им.Е.Кирьяновой, д.2  - территория благоустроена в 2017г. 
№ 7 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.16 - территория благоустроена в 2017г. 
№ 8 многоквартирный дом по ул. Шуйская, д.20 - территория благоустроена в 2017г.  
№ 9 многоквартирный дом по ул. Больничный, д.1, - территория благоустроена в 2017г. 
№ 10 многоквартирные дома по ул. Первомайская, д.26, Первомайская, д.28 - территория благоустроена в 2018г. 
№ 11 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.37 - территория благоустроена в 2018г. ;
№ 12 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.15 - территория благоустроена в 2018г. ;
№ 13 многоквартирный дом по ул. Фабричная, д.1 — территория благоустроена в 2018г. ;
№ 14 многоквартирный дом по ул. Фабричная, д.5 — территория благоустроена в 2018г. ;
№ 15 многоквартирный дом по ул. Кирова, д.4 — территория благоустроена в 2018г. ;
 № 16 многоквартирный дом по  ул. Первомайская, д.30
 № 17 многоквартирный дом ул. Первомайская, д.34;
 № 18 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.36;
 № 19 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.38;
 № 20 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.40;
 № 21 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.45;
№ 22 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.35;
№ 23 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.18;
№ 24 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.18 «а»;
№ 25 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.20;
№ 26 многоквартирный дом по ул. Фабричная, д.3;
№ 27 многоквартирный дом по ул. Фабричная, д.11;
№ 28 многоквартирный дом по ул. Кирова, д.6;
№ 29 многоквартирный дом по ул. Октябрьская, д.2;
№ 30  многоквартирный дом по ул. Пионерская, д.2 «а»;
№ 31  многоквартирный дом по ул. Марова, д.1;
№ 32  многоквартирный дом по ул. Школьная, д.4;
№ 33 многоквартирный дом по ул. Первомайская, д.7
      Всего многоквартирных домов в Савинском городском поселении на 01.01.2023 года - 38.
Приложение 2
к муниципальной программе
Адресный перечень общественных территорий 
   № 1 благоустройство центра детского и молодёжного досуга по адресу поселок Савино, ул. Первомайская, д.9; (ДЮЦ) (Территория благоустроена в 2018 году).
№ 2 Благоустройство общественной территории в Савинском городском поселении по улице Советская (оборудование многофункциональной площадки) -  территория благоустроена в 2019 году.
№ 3 Благоустройство общественной территории по адресу ул. Советская на территории Савинского городского поселения (приобретение детской площадки с установкой) - территория благоустроена в 2020 году.
№ 4 Благоустройство общественной территории по адресу улица Первомайская на территории Савинского городского поселения (приобретение детской площадки с установкой) — территория благоустроена в 2021 году.
№  5  Благоустройство площади перед Городским домом культуры по адресу: п. Савино, ул. Советская, д.13, создание некапитальных сооружений и озеленение» - территория благоустроена в 2022 году.
№ 6  «Благоустройство общественной территории: обустройство  и установка спортивной площадки на общественной территории у здания многоквартирного дома по адресу: Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. им. Екатерины Кирьяновой, д.2» - территория благоустроена в 2022 году. 
№  7  Благоустройство общественной территории Городского парка от ул.1-я Железнодорожная до д.15 по ул.Первомайская п. Савино (1 этап - устройство тротуарной плитки территории мемориального комплекса; 2 этап — устройство тротуарной плитки и бордюров от ул. 1-я Железнодорожная до д. 7 по ул. Первомайская) ;
№ 8    Благоустройство общественной территории Городского парка от ул.1-я Железнодорожная до д.15 по ул.Первомайская п. Савино ;
№ 9 Благоустройство общественной территории: обустройство спортивной игровой площадки на общественной территории у здания многоквартирного дома по адресу: Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. им.Екатерины Кирьяновой, д.2».
№ 10 Благоустройство общественной территории от д.15 по ул.Первомайская до д.31 по ул.Первомайская п. Савино ;
№  11 Благоустройство общественной территории мемориального комплекса по адресу ул. Первомайская  на территории Савинского городского поселения ( капитальный ремонт обелиска).
№ 12 Благоустройство пешеходных зон по улицам Школьная, Шуйская, Кооперативная, Ковровская, 1-я Железнодорожная;
№ 13  Благоустройство общественной территории «Сосновый бор».
Приложение 3
к муниципальной программе
Адресный перечень
объектов недвижимого имущества ( включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности ( пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с органами местного самоуправления 
	№ п/п
	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер 
земельного участка
	Площадь земельного 
участка

	1
	Местная религиозная организация, православный приход Свято-Ильинского храма поселка Савино, Ивановской области, Шуйской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
	Земельный участок
	п.Савино, 
ул. 2-я Железнодорожная, д.2-а
	37:16:020207:242
	3922


  Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, фактический износ основных конструктивных элементов ( крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
   Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня  дворовых территорий , подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой межведомственной комиссией. 
   В рамках мероприятий муниципальной программы планируется проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены МКД, которые будут благоустраиваться с использованием средств субсидии, в случае, если такие земельные участки ещё не образованы. 
      Предельными датами заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальных программ, не позднее 1 июля года предоставления субсидии — для заключения соглашений на выполнение по благоустройству общественных территорий ( далее муниципальные контракты), не позднее 1 мая года предоставления субсидии — для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:
  случаев обжалования действий ( бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 
    случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным  законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 
  случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных  в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).
        Гарантийный срок на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий   с участием средств субсидии должен составлять не менее 3 (трех) лет.    
Перечень основных мероприятий подпрограммы  последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы  предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. Информация  о  мероприятиях  подпрограммы,  предусматривающая благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий на период 2019 – 2025 годы, подлежит утверждению в рамках подпрограммы  в срок не позднее 31 декабря 2025 г. в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ  формирования  современной  городской  среды,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169.
Приложение 4
к муниципальной программе
Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
        1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 
        2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
      3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 97 %, а для заинтересованных лиц – 3%.
          Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц). 
         Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. 
        4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Савинского муниципального района (далее - администрация). 
         В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 
         Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 
         В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 
5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории
Приложение 5
к муниципальной программе
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Савинского городского поселения 
        В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением администрации Савинского муниципального района, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Савинского городского поселения – администрации Савинского муниципального района, открытый специально для перечисления средств заинтересованных лиц .
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
       После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
 Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.
           В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.
       Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Савинского городского поселения с момента их зачисления на специальный лицевой счет администрации. 
На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
     Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Савинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
      Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
     Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом муниципального внутреннего финансового контроля  финансовым управлением администрации Савинского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.
Приложение 6
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ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории Савинского городского поселения
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории Савинского городского поселения (далее  - Порядок).
2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн - проекта проводится совместно с отделом городского хозяйства и благоустройства при администрации Савинского муниципального района  (далее - уполномоченные органы).
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.  
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной Постановлением главы администрации Савинского муниципального района  
Приложение 7
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Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
       Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной  и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения.

