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	АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от  26.10.2015  №  339 – п

	пос. Савино


	Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в Савинском муниципальном районе


В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 2014, 05 декабря, № 278), в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571 и 07.04.2015 № ОГ-П12-2278  администрация Савинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в Савинском муниципальном районе на 2016-2020 годы (прилагается).
2. Административно-организационному управлению администрации Савинского муниципального района (Кондратьева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Савинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Савинского муниципального района по социальным вопросам Г.А.Голицыну.
И.о. главы администрации Савинского 

муниципального района                                                                Н.Н. Пашков

Приложение 
к постановлению   администрации

                                                                                                                                                     Савинского муниципального района
от  26.10.2015 № 339-п
План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами 
в Савинском муниципальном районе на 2016-2020 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы



	1
	Мониторинг  муниципальных нормативно-правовых актов на предмет соответствия положениям Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ)
	Администрация Савинского муниципального района,

Отдел образования
	до 01.10.2015
	Соответствие НПА положениям Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на территории Савинского муниципального района

	2
	Приведение в соответствие положениям Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

- иных нормативных актов органов местного самоуправления;

- административных регламентов предоставления муниципальных услуг
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ
	Администрация Савинского муниципального района

Отдел образования
	до 01.01.2016

до 01.07.2016

до 01.07.2017
	Соответствие муниципальных нормативных правовых актов действующему законодательству по социальной защите инвалидов

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)



	3
	Обеспечение доступности для инвалидов действующих приоритетных объектов социальной сферы
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ

Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ)
	Отдел образования, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), учреждения и организации (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной сферы в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы

	4
	Проведение обследований  объектов социальной инфраструктуры на предмет соответствия требованиям доступности для инвалидов
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ
	ОСЗН, отдел образования, районная общественная организация инвалидов
	постоянно
	Актуализация информации о состоянии доступности для инвалидов социальных объектов;

План первоочередных мероприятий в целях содействия обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами


	5
	Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"
	Отдел образования 
	2016-2020 гг.
	Создание условий для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях

	6
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования
	Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Отдел образования 
	2016-2020 гг.
	Готовность педагогических работников осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ

	7
	Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и адаптированных учебных программ
	Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Отдел образования
	2016-2020 гг.
	Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий

	8
	Информирование граждан и организаций по вопросам формирования доступной для инвалидов социальной инфраструктуры через СМИ и официальные сайты в сети «Интернет»
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"


	Администрация Савинского муниципального района

Отдел образования

ТУ социальной защиты населения по Савинскому муниципальному району
	постоянно
	Открытость информации для инвалидов

	9
	Установка пандуса и кнопки вызова "Инвалид", расширение дверных проемов, оборудование санитарно-гигиенических помещений для беспрепятственного доступа инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в здании МБОУ Савинская СОШ по адресу: Савинский район, п.Савино, ул.Первомайская, д.24 
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МБОУ Савинской СОШ
	2020 год
	Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные организации

	10
	Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид», реконструкция входной группы,  путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации в здании МБОУ «Вознесенская СОШ»  по адресу: Савинский район, с.Вознесенье,ул.Центральная,д.19 
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МБОУ «Вознесенская СОШ»
	2016 год
	Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные организации

	11
	Реконструкция школьного крыльца, оборудование входа пандусом, оборудование места на парковке для транспорта инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов»,

оснащение санузла держателями для трости и крючками для костылей, установка в санузле поручня к раковине в здании МКОУ Воскресенская СОШ по адресу: Савинский район, с.Воскресенское, ул.Школьная, д.3 
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МКОУ Воскресенская СОШ
	2018 год
	Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные организации

	12
	Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид», реконструкция входа, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, установка контрастной ленты для маркировки ступеней и  на входных дверях (для слабовидящих) в здании МКОУ Горячевская СОШ по адресу: Савинский район,                    ул. Бреховская, д.15 
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МКОУ Горячевская СОШ
	2017 год
	Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные организации

	13
	Установка световых маяков, установка знаков «Направление движения», установка наклеек «Осторожно препятствие» на входных дверях для слабовидящих, установка контрастной ленты для маркировки ступеней и  на входных дверях (для слабовидящих) в здании МКОУ Архиповская СОШ по адресу: Савинский район, с.Архиповка, ул.Советская, д.14
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МКОУ Архиповская СОШ
	2016 год
	Доступность для слабовидящих

	14
	Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид». Реконструкция входной группы МКОУ Савинская ООШ по адресу: Савинский район, п.Савино, ул.Малиновского, д.20
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"
	Отдел образования
Директор МКОУ Савинской СОШ
	2020 год
	Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные организации

	15
	Установка пандуса, кнопки вызова «Инвалид», реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) в здании  МКОУ Покровская НОШ по адресу: Савинский район, д.Покровское, ул.Фабричная, д.6
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МКОУ Покровская НОШ
	2018 год
	Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные организации

	16
	Приведение  пандуса в соответствие строительным нормам, оснащение входа в санузел пиктограммой «Доступность всех категорий инвалидов», оснащение санузла держателями для трости и крючками для костылей, установка в санузле поручня к раковине выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей, установка табло бегущей строки в здании МКУ ДОД ЦДО по адресу: Савинский район, п.Савино, ул.Первомайская, д.9
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Директор МКУДОД ЦДО
	2016-2020 
ежегодно
	Создание доступной среды для инвалидов на базе  центра дополнительного образования детей

	17
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений в здании МКДОУ Савинский детский сад №1 по адресу: Савинский район, п.Савино, ул.Советская, д.19
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Заведующая МКДОУ

Савинского детского сада №1
	2019 год
	Создание доступной среды для инвалидов на базе  дошкольных учреждений

	18
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений в здании МКДОУ Савинский детский сад №2 по адресу: Савинский район, п.Савино, ул.Первомайская, д.46
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Заведующая МКДОУ

Савинского детского сада №2
	2020 год
	Создание доступной среды для инвалидов на базе  дошкольных учреждений

	19
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений в здании МКДОУ Савинский детский сад №3 по адресу: Савинский район, п.Савино, пер.Швейный, д.3А
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Заведующая МКДОУ

Савинского детского сада №3
	2017 год
	Создание доступной среды для инвалидов на базе  дошкольных учреждений

	20
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка световых маяков в здании МКДОУ Поломский детский сад по адресу: Савинский район, д.Полома, ул.Советская, д.21
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Заведующая МКДОУ

Поломского детского сада
	2018 год
	доступность для слабовидящих

	21
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка световых маяков в здании МКДОУ Архиповский детский сад расположенного по адресу: Савинский район, с.Архиповка, пер.Школьный, д.2
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Заведующая МКДОУ Архиповского детского сада
	2019 год
	Создание доступной среды для инвалидов на базе  дошкольных учреждений

	22
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка световых маяков в здании МКДОУ Агрофенинский детский сад расположенного по адресу: Савинский район, с. Агрофенино, ул.Центральная, д.2
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе»

	Отдел образования
Заведующая МКДОУ

Агрофенинского детского сада
	2019 год
	Создание доступной среды для инвалидов на базе  дошкольных учреждений

	23
	Приспособление входной группы пандусным съездом, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка световых маяков в здании МКДОУ Воскресенский детский сад расположенного по адресу: Савинский район, с.Воскресенское, ул.Пионерская, д.10
	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Савинском муниципальном районе"


	Отдел образования
Заведующая МКДОУ Воскресенского детского сада
	2018 год
	Доступность  для слабовидящих

	24
	Оборудование зала для занятий тяжелой атлетикой спортивными тренажерами для занятий паралимпийского клуба
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района»
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»
	2019-2020
	Доступность спортивных занятий инвалидов с учетом их потребности

	25
	Установка на входных дверях здания СК «Атлант» доводчика с автоматической задержкой открывания двери
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района»
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»
	2017
	Доступность спортивных занятий инвалидов с учетом их потребности

	26
	Установка знаков доступности помещений (визуальных информаторов) в здании
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района»
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»
	2017
	Доступность спортивных занятий инвалидов с учетом их потребности

	27
	Установка кнопки вызова на входе в здание спортивного комплекса
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района»
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»
	2016
	Доступность спортивных занятий инвалидов с учетом их потребности

	28
	Установка металлических поручней вдоль стен внутри здания спортивного комплекса
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района»
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»
	2018
	Доступность спортивных занятий инвалидов с учетом их потребности

	29
	Оснащение здания администрации (п.Савино, ул.Первомайская, д.22) кнопкой вызова персонала
	В рамках подпрограммы «Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в здании администрации Савинского муниципального района» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста Савинского муниципального района»
	Административно-организационное управление администрации Савинского муниципального района
	2016
	Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в здании администрации Савинского муниципального района

	30
	Оснащение здания администрации (п.Савино, ул.Первомайская, д.22) телефонным аппаратом с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению
	В рамках подпрограммы «Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в здании администрации Савинского муниципального района» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста Савинского муниципального района»
	Административно-организационное управление администрации Савинского муниципального района
	2017
	Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в здании администрации Савинского муниципального района

	31
	Оснащение здания администрации (п.Савино, ул.Первомайская, д.22) визуальной и тактильной информацией для инвалидов
	В рамках подпрограммы «Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в здании администрации Савинского муниципального района» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста Савинского муниципального района»
	Административно-организационное управление администрации Савинского муниципального района
	2018
	Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в здании администрации Савинского муниципального района

	32
	Оборудование парковочного места для  инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, на прилегающей к зданию администрации территории


	В рамках подпрограммы «Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в здании администрации Савинского муниципального района» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста Савинского муниципального района»
	Административно-организационное управление администрации Савинского муниципального района
	2018
	Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в здании администрации Савинского муниципального района

	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или  получении (доступу к ним) 



	33
	Оказание методической помощи учреждениям, организациям, не зависимо от ведомственной принадлежности при составлении паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и планировании мероприятий по улучшению доступности зданий для мамомобильных категорий граждан
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района»
	Отраслевые (функциональные) органы администрации Савинского муниципального района
	2016-2020
	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

	34
	Формирование и корректировка информационной базы сведений о количестве детей инвалидов в РГОи
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района»
	Руководители образовательных организаций
	2016-2020
	Наличие информационной базы о количестве детей –инвалидов по учреждению

	35
	Организация условий для дистанционного обучения граждан с ограниченными возможностями и обучение специалистов по технологии дистанционного обучения
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района»
	Руководители образовательных организаций
	2016-2020
	Расширение возможностей для обучения граждан с ограниченными возможностями

	36
	Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района»
	Руководители образовательных организаций
	2016-2020
	Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в ОУ РГО

	37
	Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей, семинаров
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района»
	Отраслевые (функциональные) органы администрации Савинского муниципального района, руководители образовательных организаций
	2016-2020
	Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в ОУ РГО

	38
	Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов спортивных залов и услуг
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района»
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»
	2016-2020
	Обеспечение доступности представляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также в оказании им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами и спортивными объектами. Повышение качества жизни инвалидов


Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(«Дорожной карты») Савинского муниципального района
	№ п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
	Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	

	1
	Количество педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, чел.
	4
	2
	1
	1
	1
	Руководители образовательных организаций

Отдел образования администрации Савинского муниципального района

(далее – Отдел образования)

	2
	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, %
	4,0 %
	6,0 %
	7,0 %
	8,0 %
	9,0 %
	Руководители образовательных организаций

Отдел образования

	3
	Количество образовательных организаций, в которых обеспечены полностью или частично специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций
	3
	5
	9
	12
	15
	Администрация Савинского муниципального района
Отдел образования 

Руководители муниципальных образовательных организаций

	4
	Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, %
	19,8%
	33,0%
	59,4%
	79,2%
	99,0%
	Администрация Савинского муниципального района

Отдел образования

Руководители муниципальных образовательных организаций

	5
	Показатель доступности для инвалидов с нарушением слуха
Полностью доступно
	20%
	40%   
	60%
	80%
	100%
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»

	6
	Показатель доступности для инвалидов с нарушением зрения

Частично доступно
	20%
	 40%
	60%
	80%
	100%
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»

	7
	Показатель доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках

Частично доступно
	20%
	40%
	60%
	80%
	100%
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»

	8
	Показатель доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата

Частично доступно
	20%
	40%
	60%
	80%
	100%
	Директор МБУ «Савинский СК «Атлант»


� Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.)





