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	проект

	АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.09.2023 № 679-п
п. Савино
О внесении изменений в постановление  администрации Савинского муниципального района от 05.11.2013 № 619-п «Об  утверждении муниципальной  программы Савинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения     Савинского муниципального района»
        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Уставом Савинского муниципального района, постановлением администрации Савинского муниципального района   от 28.12.2018 № 1128-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных Программ Савинского  муниципального района и Савинского городского поселения    Ивановской области и Методических рекомендаций по разработке и   реализации муниципальных программ  Савинского муниципального района и  Савинского городского поселения  Ивановской области» администрация Савинского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в приложение к постановлению  администрации Савинского муниципального района от 05.11.2013 № 619-п «Об  утверждении муниципальной  программы Савинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения     Савинского муниципального района» следующие изменения:
1.1. в разделе «1. Паспорт программы» подраздел «Объемы ресурсного обеспечения программы изложить в следующей редакции:

	Объем ресурсного обеспечения программы
	Общий объем бюджетных ассигнований:*
2019год  -  2 049 514,33 руб.
2020год  -  125 177,66 руб.
2021год  -  2 457 758,91 руб.
2022год  -  3 021 212,73 руб.
2023год  -  5 943 924,34 руб.
2024год  -   200 000,00 руб.

2025 год -  0,00 руб.

в том числе:
- федеральный бюджет:*
2019 год - 1 081 224,54 руб.
2020 год - 0,00 руб.
2021 год - 0,00 руб.
2022год  -  0,00 руб.
2023год  -  0,00 руб.
2024год  -  0,00 руб.

2025 год - 0,00 руб.
- областной бюджет:*
2019 год  -  83 432,70  руб.
2020 год  -  0,00 руб.
2021 год  -  1 602 048,01 руб.
2022год   -  1 259 270,94 руб.
2023год   -  4 645 500,00 руб.
2024год   -  0,00 руб.

2025 год  - 0,00 руб.
- бюджет муниципального района:*
2018 год  -  899 505,24 руб.
2019 год  -  884 857,09 руб.
2020 год  -  125 177,66 руб.
2021 год  -  855 710,90 руб.
2022год   -  1 761 941,79 руб.
2023год   -  1 298 424,34 руб.
2024год   -  200 000,00 руб.

2025 год  -  0,00 руб.
-в том числе межбюджетные трансферты за счет бюджетов поселений:*
2019год  -  320 008,26 руб.
2020год  -  0,00руб.
2021год  -  0,00руб.
2022год  -  0,00 руб.
2023год  -  0,00 руб.
2024год  -  0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб.


2. приложение № 4 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского муниципального района» изложить в следующей редакции:
 «Подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунальной сферы»
1. Паспорт подпрограммы
	Наименование подпрограммы
	Развитие жилищно-коммунальной сферы


	Срок реализации программы
	2019-2025 год 

	Ответственный исполнитель
	Отдел ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации Савинского муниципального района 

	Задачи подпрограммы
	 Укрепление материально-технической базы объектов коммунальной инфраструктуры на территории Савинского муниципального района;
 Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры Савинского муниципального района;

	Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы 
	Общий объем бюджетных ассигнований:*
2019 год  -  498 262,51 руб.
2020 год  -  40 489,50 руб.
2021 год  -  2 389 389,53 руб.
2022 год  -  2 949 905,07 руб.
2023 год  -  5 855 000,00 руб.
2024 год  -  0,00 руб.

2025 год  -  0,00 руб.
в том числе:
 -  бюджет Савинского муниципального района:*
2019 год  -  498 262,51 руб.
2020 год  -  40 489,50 руб.
2021 год  -  787 341,52 руб.
2022 год  -  1 690 634,13 руб.
2023 год  -  1 209 500,00 руб.
2024 год  -  0,00 руб.

2025 год  -  0,00 руб.

- областной бюджет:
2019 год  -  0,00 руб.
2020 год  -  0,00 руб.
2021 год  -  1 602 048,01 руб.
2022 год  -  1 259 270,94 руб.
2023 год  -  4 645 500,00 руб.
2024 год  -  0,00 руб.

2025 год  -  0,00 руб.
- федеральный бюджет:
2019 год  -  0,00 руб.
2020 год  -  0,00 руб.
2021 год  -  0,00 руб.
2022 год  -  0,00 руб.
2023 год  -  0,00 руб.
2024 год  -  0,00 руб.

2025 год  -  0,00 руб.

	Ожидаемые результаты реализации под подпрограммы
	Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 


* Примечание: Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию данной подпрограммы  ежегодно будут  уточняться исходя из фактически выделенных средств  на текущий финансовый год и плановый период.
         2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной сферы» предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1. «Ресурсоснабжение». 
Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий:
- «Организация  теплоснабжения».
Мероприятие предусматривает замену ветхих сетей и  отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на объектах теплоснабжения.
Срок реализации мероприятия 2019-2025 гг. 
- «Организации  водоснабжения и водоотведения».
Мероприятие предусматривает реконструкцию водопроводов, ремонт, строительство и санитарную очистку колодцев, реконструкцию, строительство и текущий ремонт канализационных линий.
Срок реализации мероприятия 2019-2025 гг.
- «Организация водоснабжения населения».
Мероприятие предполагает исполнение наказов избирателей в сфере водоснабжения.
Срок реализации мероприятия: 2022- 2025 гг.
- «Осуществление полномочий по организации в границах поселений тепло- и водоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения»
Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий:
- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры».
Мероприятие предусматривает техническое перевооружение существующих объектов тепло – и водоснабжения с заменой основного и вспомогательного оборудования.
Приобретение оборудования для ремонта системы теплоснабжения - котельной, Ивановская область, р-н Савинский, д.Горячево, ул. Школьная, д.6. 
 Срок реализации мероприятия:2021-2025 гг.
3. «Развитие жилищного строительства».
Основное мероприятие реализуется посредством следующего мероприятия:
- «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила  землепользования и застройки».
Внесение изменений в документы территориального планирования осуществляется в целях:
- обоснование границ населенных пунктов входящих в состав сельских поселений Савинского муниципального района;
- обеспечение сбалансированного и устойчивого развития сельских поселений, на основе приоритетного сохранения историко-культурного и природного ресурсов, гармоничного развития пространственного и архитектурного облика поселений с учетом текущих тенденций и планов по жилищному, рекреационному строительству;
- обоснование размещения объектов местного значения.
Состав, порядок подготовки документов территориального планирования, порядок подготовки внесения изменений в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в целях:
- установления видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом Классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412;
        - установления границ территориальных зон.
Правила землепользования и застройки включают в себя материалы в текстовой и графической форме, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Мероприятие также предусматривает корректировку схемы территориального планирования Савинского муниципального района с целью приведения ее в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
Корректировка Схемы территориального планирования Савинского муниципального района осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
 Срок реализации мероприятия: 2022-2025 года.
Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:
повышения качества и надежности оказываемых потребителям жилищно-коммунальных услуг;
повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства;
сокращения затрат на энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства
3. Целевые индикаторы (показатели)  подпрограммы
	№ п/п

	Наименование целевого индикатора (показателя)
	 Ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Протяженность тепловых сетей
	км
	11,1
	11,1
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	2
	Протяженность водопроводной сети
	км
	61,5
	61,5
	61,8
	61,8
	61,8
	66,6
	66,6

	3
	Протяженность  канализационной сети
	км
	25,5
	25,5
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	4
	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей теплоснабжения
	Ед.
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,09
	0,05
	0,05

	5
	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водоснабжения.
	Ед.
	-
	0,17
	0,15
	0,12
	0,1
	0,1
	0,1

	6.
	Количество документов территориального планирования и ПЗЗ, в которых внесены изменения
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	0

	7
	Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы), в которых проведены мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	2


Отчетные значения целевых индикаторов   определяются:

-  показатель № 1; 2; 3  определяются по данным официального статистического наблюдения.
-   показатель  №   4;  5; 6; 7  определяются по данным учета, осуществляемого администрацией    Савинского муниципального района.
            4.Ресурсное обеспечение подпрограммы (рублей)
	Наименование основного мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма, всего
	498 262,51
	40 489,50
	2 389 389,53
	2 949 905,07
	5 855 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:*
	498 262,51
	40 489,50
	2 389 389,53
	2 949 905,07
	5 855 000,00
	0
	0

	- бюджет   Савинского муниципального района*
	498 262,51
	40 489,50
	787 341,52
	1 690 634,13
	1 209 500,00
	0
	0

	- областной бюджет*
	0
	0
	1 602 048,01
	1 259 270,94
	4 645 500,00
	0
	0

	- федеральный бюджет**
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Основное мероприятие: «Ресурсоснабжение»
	498 262,51
	40 489,50
	703 023,20
	579 449,13
	965 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:*
	498 262,51
	40 489,50
	703 023,20
	579 449,13
	965 000,00
	0
	0

	- бюджет Савинского  муниципального района*
	498 262,51
	40 489,50
	703 023,20
	379 449,13
	965 000,00
	
	0

	- областной бюджет*
	0
	0
	0
	200 000,00
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Организация  теплоснабжения
	9 398,44
	0
	0
	0
	150 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:*
	9 398,44
	0
	0
	0
	150 000,00
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	9 398,44
	0
	0
	0
	150 000,00
	0
	0

	- областной бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Организации  водоснабжения и водоотведения
	488 864,07
	40 489,50
	703 023,20
	368 922,81
	565 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:*
	488 864,07
	40 489,50
	703 023,20
	368 922,81
	565 000,00
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	488 864,07
	40 489,50
	703 023,20
	368 922,81
	565 000,00
	
	0

	- областной бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Организация водоснабжения населения
	-
	-
	-
	210 526,32
	0
	0
	0

	бюджетные ассигнования:*
	-
	-
	-
	210 526,32
	0
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	-
	10 526,32
	0
	0
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	-
	200 000,00
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	1.4
	Осуществление полномочий по организации в границах поселений тепло- и  водоснабжения населения  в пределах полномочий,  установленных   законодательством Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- областной бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Организация газоснабжения
	0
	0
	0
	0
	250 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	0
	0
	0
	0
	250 000,00
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	0
	0
	0
	0
	250 000,00
	0
	0

	- областной бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Основное мероприятие: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения»
	-
	-
	1 686 366,33
	1 624 590,18
	0
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	-
	-
	1 686 366,33
	1 624 590,18
	0
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	84 318,32
	1 157 339,24
	0
	0
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	1 602 048,01
	467 250,94
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	-
	-
	1 686 366,33
	491 843,20
	0
	
	0

	бюджетные ассигнования:
	-
	-
	1 686 366,33
	491 843,20
	0
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	84 318,32
	24 592,26
	0
	
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	1 602 048,01
	467 250,94
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Подготовка коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий фельдшерско-акушерских пунктов
	-
	-
	-
	1 109 746,98
	0
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	-
	-
	-
	1 109 746,98
	0
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	-
	1 109 746,98
	0
	0
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения
	-
	-
	-
	23 000,00
	0
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	-
	-
	-
	23 000,00
	0
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	-
	23 000,00
	0
	0
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	3.
	Основное мероприятие: «Развитие жилищного строительства»
	-
	-
	-
	745 865,76
	4 890 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	-
	-
	-
	745 865,76
	4 890 000,00
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	-
	153 845,76
	244 500,00
	0
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	-
	592 020,00
	4 645 500,00
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	3.1.
	Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки
	-
	-
	-
	745 865,76
	4 890 000,00
	0
	0

	бюджетные ассигнования:
	-
	-
	-
	745 865,76
	4 890 000,00
	0
	0

	- бюджет   муниципального района*
	-
	-
	--
	153 845,76
	244 500,00
	0
	0

	- областной бюджет*
	-
	-
	-
	592 020,00
	4 645 500,00
	0
	0

	- федеральный бюджет*
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0


* Примечание: Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию данной подпрограммы  ежегодно будут  уточняться исходя из фактически выделенных средств  на текущий финансовый год и плановый период. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Савинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Савинского муниципального района  по экономическому развитию и ЖКХ   В.П. Матвиенко. 

Глава Савинского муниципального района                                  С.В. Поварков  

